ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

ПРАВИЛА

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК»

Раздел 1. 0бщие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» (далее – Правила) разработаны  на основании законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» с целью обеспечения сохранности и своевременного восстановления   благоустройства территории муниципального образования, действующих инженерных коммуникаций,  предотвращения несчастных случаев при производстве земляных работ.

1.2. Правила устанавливают единый порядок оформления документов и организации земляных работ при проведении следующих видов работ:

1.2.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.2.2. строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.2.3. инженерные изыскания;

1.2.4. капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;

1.2.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также установка опор, информационных и рекламных конструкций, использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

1.2.6. аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно- технического обеспечения, сооружений;

1.2.7. снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.2.8. проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе  проведение археологических полевых работ;

1.2.9. благоустройство территории, а также вертикальная планировка территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов.

1.3. Правила являются обязательными для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, организующих (выполняющих)  земляные работы,  проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт подземно-надземных сооружений на территории муниципального образования «Город Снежинск», за исключением территорий промплощадок ФГУП «РФЯЦ-ВНИТФ».

1.4. Органом,  контролирующим деятельность по организации и производству земляных работ, является муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – контролирующий орган, МКУ «УГХ СГО»).

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия

2.1. Аварийные работы – ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения угрозы безопасности физическим и юридическим лицам, их правам и охраняемым законом интересам.

2.2. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» - нормативный правовой акт, который устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2.3. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

2.4. Газон – не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения (независимо от степени их сохранности), покрытая травянистой и/или древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения. К газону также приравниваются участки, на которых травянистая растительность частично или полностью утрачена, но должна и может быть восстановлена для возвращения данному участку функции газона.

2.5. Заказчик – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный владельцем (или сам являющийся владельцем) объекта, обеспечивающий производство земляных, строительных или ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий.

2.6. Зеленые насаждения – совокупность лесной, древесно-кустарниковой, травянистой, цветочно-декоративной растительности на территории города.

2.7. Земляные работы - комплекс механизированных и (или) немеханизированных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением, валку древесно-кустарниковой растительности и расчистку территории, планировку площадей, откосов, выемок и насыпей, отделку земляного полотна, устройство уступов по откосам в основании насыпей, бурение ям бурильно-крановыми машинами, рыхление грунтов, засыпку пазух котлованов и др.

2.8. Инженерные коммуникации – подземные, наземные и надземные сети, устройства поверхностного водоотвода и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

2.9. Охранная зона (зона охраняемого объекта) – территория, в границах которой в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются  особые условия ее использования.

2.10. Подрядчик – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обязавшееся выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику.

2.11. Разрешение на осуществление земляных работ – документ, содержащий сведения о заявителе, виде, объеме, сроках и зоне производства работ, сроках восстановления нарушенного благоустройства при производстве земляных работ, выданный уполномоченным органом администрации муниципального образования «Город Снежинск» в соответствии с нормативно–правовым актом органа местного самоуправления города Снежинска.

Раздел 3. Основные требования к производству земляных работ

3.1. На земельных участках, находящихся в ведении муниципалитета, на придомовых территориях, находящихся в собственности хозяйствующих субъектов и физических лиц, запрещается производство земляных работ без разрешения на осуществление земляных работ.

3.2. Разрешение на осуществление земляных работ (далее – разрешение) выдается уполномоченым органом администрации Снежинского округа - муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – уполномоченный орган, МКУ «УГХ СГО») в рамках  предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения разрешения, способы, порядок и сроки получения, продления и закрытия разрешения установлены административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории муниципального образования «Город Снежинск» (далее – административный регламент), утвержденным постановлением главы администрации Снежинского городского округа от 29.03.2023 № 438.

3.3. Не требуется получать разрешение в границах земельного участка при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, на которые в случаях, установленных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотрено получение разрешения на строительство.

3.4. Обязанность получения разрешения возлагается на  заказчика работ, в качестве которого может выступать физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, имеющее намерение произвести земляные работы либо приступившее к производству земляных работ при ликвидации аварий и их последствий.

За получением разрешения вправе обратиться представитель заказчика, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта, уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

3.5. При проведении  земляных работ подрядным способом обязанность получения разрешения возлагается на заказчика. Подрядчик не вправе производить работы, не убедившись в наличии разрешения у заказчика.

3.6. Лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны:

- организовать  выезд  специалиста контролирующего (уполномоченного) органа для  проведения натурного обследования земельного участка, где предполагаются земляные работы;

- своевременно получить разрешение на осуществление земляных работ;

- соблюдать   сроки  начала  и  окончания работ,  установленные разрешением на осуществление земляных работ;

- выполнять иные требования Правил.

3.7. Контролирующий (уполномоченный) орган обязан обеспечить:

- своевременное оформление разрешения на осуществление земляных работ в соответствии с требованиями административного регламента;

-  своевременную приемку по акту о завершении земляных работ и восстановлении благоустройства в соответствии с требованиями административного регламента.

3.8. Разрешение на осуществление земляных работ оформляется в двух экземплярах и хранится у заказчика работ и в контролирующем (уполномоченном) органе в течение пяти лет.

3.9. Разрешение на осуществление земляных работ должно находиться на месте производства работ и предъявляться по первому требованию представителя контролирующего органа, ОВД и других  органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции за производством земляных работ.

3.10. В случае  необходимости  ввести  ограничения движения транспорта  для  производства работ на проезжей части улиц города,  разрешение выдается только при наличии соответствующего постановления администрации Снежинского городского округа, оформленного уполномоченным органом администрации Снежинского городского округа - МКУ "УГХ СГО".

Схема организации дорожного движения в месте проведения земляных работ, включая схему организации объездных путей, расстановку временных ограждений, дорожных знаков, организацию временного освещения, должна быть согласована:

1) с ОГИБДД ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области;

2) с контролирующим органом.

3.11. В случае  необходимости  сноса зеленых насаждений (деревьев, декоративных кустарников, газонов), попадающих на территорию застройки, прокладки подземных коммуникаций, дорог, установки линий электропередачи и других сооружений, разрешение выдается только при наличии разрешения на право вырубки зеленых насаждений, оформленного уполномоченным органом администрации Снежинского городского округа - МКУ "УГХ СГО".

3.12. Работы, связанные с ликвидацией аварий на действующих инженерных сетях должны производиться их балансодержателями незамедлительно после обнаружения аварии, с обязательным уведомлением телефонограммой контролирующего органа, организаций, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, единой дежурно-диспетчерской службы «112», с последующим оформлением разрешения на осуществление аварийных земляных работ в течение 3-х суток с момента начала работ.

3.13. Производство плановых земляных работ под видом аварийных (по телефонограмме) запрещается.

Раздел 4. Организация и правила производства земляных работ

4.1. Перед началом производства земляных работ заказчик обязан вызвать на место производства работ представителей эксплуатационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования условий осуществления земляных работ (оформляется при получении разрешения на осуществление земляных работ).

Руководители эксплуатационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования, обязаны обеспечить явку своих представителей,  уполномоченных на решение вопросов по

месту производства работ.

4.2. При отсутствии точных данных о положении существующих коммуникаций производится шурфование,  а также обратная засыпка отшурфованных   участков.

4.3. Для  производства  работ  назначается  ответственное  лицо  из числа инженерно-технических   работников    подрядчика,    ознакомленное    с настоящими Правилами и отвечающее за безопасность людей, сохранность существующих сооружений и восстановление  благоустройства  в  установленные разрешением на осуществление земляных работ сроки.

4.4. Во время выполнения земляных работ ответственное за производство земляных работ лицо   должно   находиться   на   объекте,   имея   при   себе:
	4.4.1. приказ руководителя организации о назначении ответственного лица за производство земляных работ;

4.4.2. разрешение на осуществление земляных работ;

4.4.3. документ, удостоверяющий личность;

4.4.4. полный комплект рабочей документации, включающий план восстановления благоустройства, график производства работ;

4.4.5. разрешение на работу в охранных зонах действующих коммуникаций;

4.4.6. разрешение на право вырубки зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне производства земляных работ);

4.4.7. постановление о временном ограничении движения транспортных средств  (в случае производства работ на проезжей части улиц города).

4.5. Исполнитель работ (подрядчик), получивший от заказчика разрешение на осуществление земляных работ, приступает к работе после:

- прихода на место производства работ вызванных телефонограммой  представителей организаций, указанных в протоколе согласований, для      установления   точного   расположения    подземных  коммуникаций;

- выполнения всех необходимых мероприятий по  подготовке   трассы  или  строительного участка (удаление   деревьев   и   кустарников,   снятие плодородного слоя земли, вынос в натуру осей проектируемых сооружений и др.);

- доставки не ранее чем за три дня до начала работ необходимых материалов согласно технологии производства работ;

- установки ограждений, временного освещения, устройства участков для размещения временных сооружений, строительных механизмов, площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта, пунктов мойки колес, организации движения транспорта и пешеходов в местах производства земляных работ и др.;

- вручения    ответственным    лицом    машинисту    землеройного механизма  схемы производства земляных работ с показом на месте границ  работ и    расположения    действующих    подземных  сооружений. Места пересечения  подземных коммуникаций должны быть отшурфованы для обеспечения их  сохранности.

4.6. Производство работ следует вести в строгом соответствии с проектом производства работ (ППР), по действующим нормам и правилам, с ведением журнала работ и контролем выполнения работ в установленные сроки.

4.7. В случае обнаружения действующей коммуникации или зеленых насаждений, не указанных в картографических материалах или не соответствующих им, лицо, ответственное за производство работ обязано вызвать на место представителей заказчика, проектной организации, отдела геодезии МКУ «СЗСР», контролирующего органа для принятия решения по данному вопросу.

4.8. На благоустроенных территориях разрытие траншей и котлованов для прокладки или ремонта коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:

4.8.1. работы должны выполняться участками в соответствии с ППР;

4.8.2. работы на последующих  участках  разрешается начинать только после  завершения  всех   работ   на   предыдущем   участке, включая восстановительные  работы и уборку территории;

4.8.3. вскрытие дорожной одежды производить не более 20 см, чем ширина траншеи;

4.8.4. вскрытие покрытия на переходах дорог и тротуарах, площадях и внутриквартальных дорогах должны производиться устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котлована);

4.8.5. место производства работ должно быть ограждено и освещено в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»:

- на ограждении устанавливается информационный щит с указанием наименования организации, фамилии производителя работ, номера телефона;

-  на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи  должны быть установлены мостики в количестве и местах, указанных в проекте производства работ и согласованных с контролирующим органом. Мостик для пешеходов должен иметь ширину не менее 0,8 м, перила высотой не менее 1 м и освещен в ночное время;

- при производстве работ вблизи проезжей части в целях безопасности дорожного движения должна быть обеспечена видимость для водителей транспортных средств и пешеходов;

4.8.6. должностные лица организаций, производящих земляные работы, обязаны проводить осмотр состояния ограждения строительной площадки, освещения и сигнальных фонарей, крепления траншей и котлованов, проездов для транспорта, проходов для пешеходов и принимать меры по ликвидации возникших недостатков;

4.8.7. обратная засыпка вскрытых участков по окончании ремонта производится твердым непросадочным грунтом, с восстановлением плодородного слоя газонов. В местах  пересечения  с автодорогами, проездами, площадками, пешеходными дорожками,   имеющими усовершенствованное дорожное покрытие, обратная засыпка производится слоями не более 20 см, с послойным уплотнением непросадочными материалами  (щебень, каменная пыль, песок). При обратной засыпке непросадочным материалом не допускается использование в его составе строительного мусора и скола асфальта;

4.8.8. вырубка, пересадка и восстановление зеленых насаждений осуществляются в соответствии с «Правилами содержания и охраны зеленых насаждений на территории Снежинского городского округа», утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.08.2013 № 76;

4.8.9. доставка материалов к месту планируемых работ разрешается не ранее чем за три дня до начала работ с укладкой их в отведенные места, не разрушая элементов благоустройства и не препятствуя движению транспорта и пешеходов. Материалы от разборки должны складываться по видам  в  штабеля  в  огражденные  места.  Лишний  грунт  и грунт,  непригодный для обратной  засыпки, должен быть вывезен немедленно. При складировании труб, железобетонных опор и т. п. на дорожных покрытиях  обязательна прокладка под ними лежней;

4.8.10. плодородный слой почвы природного ландшафта и газонов подлежит сохранению. Для этого перед началом производства земляных работ плодородный слой снимается, отсыпается в отвал или складируется в месте, определенном представителем контролирующего органа. По окончании земляных работ лицо, производящее работы, обязано восстановить плодородный слой почвы ландшафта, газонов;

4.8.11. при производстве работ на проезжей части улиц асфальт, щебень, бордюр разбираются и вывозятся в место, согласованное с представителем контролирующего органа.

4.9. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

4.10. В случае просадки грунта или деформации восстановленных объектов благоустройства организация-заказчик обязана обеспечить устранение дефектов в  течение трех  лет после окончания работ.

4.11. Организация, получившая разрешение на осуществление земляных работ, до начала работ размещает в СМИ объявление о закрытии или ограничении транспортного движения в месте производства работ.

4.12. Работы, проводимые без разрешения или с нарушениями Правил,  обнаруженные представителями  органов надзора, должны быть немедленно прекращены с составлением протокола об административном правонарушении и привлечением виновных к административной  ответственности в соответствии с действующим  законодательством.

4.13. В случае повреждения подземных коммуникаций лица, производящие   работы, обязаны сообщить о повреждении владельцу этих коммуникаций,  в контролирующий орган,  и принять все возможные меры для быстрейшей ликвидации аварии за счет собственных средств.

4.14. Наблюдение и контроль за соблюдением условий производства земляных работ осуществляется контролирующим органом, а также представителями эксплуатационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования условий осуществления земляных работ.

4.15. При производстве земляных работ запрещается:

- осуществлять самовольную вырубку и изъятие зеленых насаждений;

- складировать строительные материалы и оборудование, а также устанавливать временные сооружения за пределами места производства работ;

- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы городского благоустройства;

- готовить цементный раствор и бетон на проезжей части улиц и тротуарах;

- оставлять   на   тротуарах,   газонах,   проезжей   части   землю, строительные материалы, мусор;

- загромождать проходы и въезды на дворовую территорию;

- покрывать землей и сыпучими строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки колодцев, решетки водоприемных колодцев, лотки, кюветы, дорожные трубы, дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, если иное не предусмотрено в разрешении;

- перемещать существующие подземные сооружения без утвержденного проекта, без согласования с заинтересованными организациями, Контролирующим органом, даже если указанные сооружения мешают производству работ;

- возводить какие-либо строения и сооружения в охранной зоне существующих подземных сооружений.

4.16. Ответственность за повреждение существующих инженерных сетей и сооружений, зеленых насаждений несет заказчик работ.

4.17. Прокладка новых подземных сооружений, их переустройство и  ремонт на магистральных улицах с усовершенствованным покрытием должны  производиться до начала или одновременно с реконструкцией (капитальным ремонтом) проездов.

4.18. Разработка проектов строительства и планового ремонта подземно-надземных  сооружений  должна  вестись   в  соответствии  с действующими нормативными документами, в увязке с генеральным планом города, с проектами детальных планировок жилых районов и микрорайонов.

4.19. При производстве земляных работ в пределах охранных зон действующих энергетических коммуникаций необходимо руководствоваться федеральным законодательством.

4.20. Организация, получившее разрешение на осуществление земляных работ, связанных с полным или частичным закрытием проезжей части дорог, должна соблюдать очередность работ  для обеспечения безопасности    движения    транспорта    и    пешеходов, а также содержать в надлежащем состоянии объездную дорогу и тротуар в течение всего периода проведения работ. Обеспечивает безопасность  движения    транспорта    и    пешеходов ответственное лицо за производство земляных работ.

4.21. При производстве работ вблизи геодезических пунктов (пункты триангуляции, полигонометрии, реперы, марки) необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

4.22. Работы должны быть закончены,  а благоустройство восстановлено в срок, указанный в разрешении. Сдача-приемка земляных работ и восстановления благоустройства оформляется актом. Ответственность за обеспечение выполнения настоящих требований несет заказчик.

Раздел 5. Организация и порядок сдачи-приемки работ по восстановлению благоустройства

5.1. Нарушенное благоустройство территории после производства земляных работ  должно быть восстановлено в полном объеме в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ и сдано по акту в сроки, указанные в разрешении. Ответственность за обеспечение выполнения настоящих требований несет заказчик.

5.2. В соответствии с  административным регламентом подача заявления в уполномоченный орган на закрытие разрешения на осуществление земляных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока действия разрешения.

5.3. Организация, производившая земляные работы, совместно с заказчиком обязаны предъявить восстановленное благоустройство  представителю контролирующего органа. Составляется акт о завершении земляных работ и восстановлении благоустройства, который подписывают  представители контролирующего органа, заказчика и подрядчика, производившего восстановление благоустройства.

5.4. Земляные работы считаются законченными после полного восстановления нарушенного благоустройства территории и подписания контролирующим органом акта о восстановлении благоустройства. В случае отсутствия подписанного сторонами акта о восстановлении благоустройства земляные работы считаются незаконченными.

5.5. Срок окончания земляных работ и восстановления благоустройства, установленный разрешением,  может быть продлен уполномоченным органом по заявлению заказчика путем внесения записи в ранее выданное разрешение. Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо получить новое разрешение на осуществление земляных работ.

Подача заявления на продление разрешения на производство земляных работ осуществляется не позднее 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения.

Продление срока действия разрешения производится в случаях, когда окончание земляных работ и восстановление благоустройства в первоначально определенный срок невозможно вследствие природных факторов, а также иных обстоятельств объективного характера, при которых невозможно  обеспечение надлежащего качества выполнения работ.

5.6. В случае продления срока действия разрешения в связи с наступлением осенне-зимнего периода, места производства работ должны быть засыпаны грунтом, щебнем или каменной пылью и не должны иметь просадок и выбоин.

5.7. Качество восстановленного благоустройства, природного ландшафта должно  соответствовать требованиям строительного, градостроительного,  природоохранного законодательства, стандартов, а также условиям производства работ,  определенным при согласовании и выдаче разрешения на осуществление земляных  работ.

5.8. Организацию,  производство и приемку работ по восстановлению объектов внешнего благоустройства города следует производить в соответствии со СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»), «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утв. Росавтодором 17.03.2004), ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» и другими нормативными документами.

5.9. С целью сохранения целостности дорожного и тротуарного покрытия при прокладке, реконструкции, выноске, ремонте инженерных сетей восстановление нарушенного полотна при производстве работ осуществляется:

– вдоль проезжей части дорог, тротуаров выполняется на всю ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия;

– на пересечении проезжей части дорог, тротуаров выполняется в обе стороны разрытия на расстоянии от края 2 метра при глубине траншеи до 1 метра, 9 метров – при глубине траншеи более 1 метра.

5.10. Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории должны производиться при наличии ограждения.

5.11. Восстановление дорожных покрытий в период с 15 октября по 1 мая должно выполняться по специально разработанному проекту производства работ и плану восстановления благоустройства в зимнем варианте, обеспечивающим требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, утвержденные ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

5.12. Восстановление дорожных и тротуарных покрытий в зимний период должно осуществляться с использованием материалов, исключающих нарушение целостности дорожного или тротуарного покрытия в период наступления положительных температур.

5.13. Восстановление благоустройства в местах разрытия после ликвидации аварии производится балансодержателем сетей, на бесхозных сетях – органом, уполномоченным администрацией города.

5.14. Для восстановления дорожных покрытий  устанавливаются следующие сроки:

- на главных магистралях, в скверах, бульварах, парках, а также в местах большого движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после засыпки траншей, уплотнения до нужного коэффициента и заканчиваться в течение 3-х суток;

-   в остальных случаях восстановительные работы должны начинаться в пределах 3-х суток после засыпки траншей и  заканчиваться не позднее 7-ми суток.

5.15. Восстановление  усовершенствованных  дорожных  покрытий  производится на всю ширину проезда, по уровню дорожного покрытия, в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

5.16. Укладка асфальтобетона по крышкам смотровых колодцев инженерных коммуникаций запрещается. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных покрытий люки колодцев должны подниматься до проектных отметок дорожного покрытия организацией, выполняющей ремонт.

5.17. Основание под люки смотровых колодцев инженерных коммуникаций должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезжей части улиц и тротуаров) запрещается.

5.18. При замене опор наружного освещения демонтированные опоры должны быть вывезены в течение 3-х суток с момента их замены.

5.19. Уборка лишнего грунта и материалов, а также очистка места работы должны  быть  произведены  организацией,  осуществляющей  земляные  работы, в срок не более 2-х суток после их завершения.

5.20. Нарушенные отмостки зданий исполнитель работ обязан восстановить  за счет собственных средств  либо за счет средств заказчика в 10-ти дневный срок после окончания производства земляных работ.

5.21. Благоустройство, нарушенное при самовольном производстве земляных работ, подлежит восстановлению лицом, по заказу которого производились земляные работы, в соответствии с проектом производства работ по восстановлению нарушенного благоустройства и настоящими Правилами.

5.22. Заказчик земляных работ обязан в течение 3-х лет (гарантийный период) после завершения работ контролировать состояние объекта и в случае возникновения просадок (провалов) в течение суток с момента обнаружения принять меры к их ликвидации.

Раздел 6. Порядок производства работ при аварийном ремонте подземных сооружений

6.1. Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных сетей и сооружений с целью устранения аварий, произошедших при их эксплуатации, осуществляется балансодержателем сетей в любое время без согласования с собственниками и пользователями земельных участков, после обязательного уведомления телефонограммой контролирующего (уполномоченного) органа, а также единой дежурно–диспетчерской службы «112».

6.2. О предстоящих земляных работах, необходимых для устранения аварии, уведомляются правообладатели земельных участков, на которых произошла авария. Если устранение аварии связано с нарушением дорожного покрытия, то до начала работ уведомляют также ОГИБДД  ОВД МВД по ЗАТО г. Снежинск, организации, осуществляющие пассажирские перевозки, структурное подразделение администрации города, координирующее работы по содержанию, ремонту и эксплуатации дорог, собственники дорог.

6.3. В течение 3-х суток с момента начала земляных работ по устранению аварии  балансодержатель сетей (заказчик) направляет в уполномоченный орган (или через МФЦ) заявление и гарантийное обязательство на восстановление благоустройства для оформления разрешения на осуществление земляных работ, в порядке, установленном административным регламентом.

Раздел 7. Оформление исполнительных чертежей подземно-надземных сооружений

7.1. Организация, осуществившая строительство или  реконструкцию объектов благоустройства, инженерных сооружений и коммуникаций обязана подготовить исполнительную документацию, включая геосъемку, и передать её уполномоченной службе администрации города обеспечивающей ведение генерального плана города.

7.2. Исполнительные топографические  съемки построенных (реконструированных) объектов выполняются организациями, имеющими лицензии на проведение соответствующих работ. Геодезические контрольно-исполнительные съемки выполняются отделом геодезии МКУ «СЗСР».

7.3. Исполнительная съемка подземно-надземных сооружений выполняется до  засыпки траншей.

7.4. Чертежи передаются в отдел геодезии МКУ «СЗСР» для проверки, производства (при необходимости)  контрольной  съемки  и  внесения построенного сооружения в дежурный  генплан города. В случае отступления от рабочих чертежей исполнительные чертежи должны быть согласованы заказчиком с проектной организацией.

7.5. На проверенных исполнительных схемах делается отметка отдела геодезии МКУ «СЗСР». Один экземпляр чертежей остается в отделе геодезии, а остальные возвращаются строительной организации.

7.6. Исполнительные топографические съемки масштаба 1:500 построенных (реконструированных) объектов выполняются:

- в границах, отведенных под строительство объекта;

- в местной системе координат и в Балтийской системе высот.

7.7. Запрещается производить приемку в эксплуатацию подземно-надземных сооружений без предъявления исполнительной съемки.

Раздел 8. Обязанности контролирующего органа и заказчика земляных работ

8.1. Заказчик земляных работ обязан:

- организовать выезд  специалиста контролирующего (уполномоченного) органа для  проведения натурного обследования земельного участка, где планируются земляные работы;                                                                                                                                          	- до начала земляных работ получить в уполномоченном органе разрешение на осуществление земляных работ; при аварийных работах, требующих немедленных восстановительных работ - в течение 3-х суток после начала работ;

- соблюдать   сроки  начала  и  окончания земляных работ, включая восстановление благоустройства,  установленные разрешением на осуществление земляных работ;

- своевременно продлить срок действия разрешения, переоформить или аннулировать разрешение в случае изменения обстоятельств или условий производства работ;

- соблюдать требования строительных норм и правил, правил техники безопасности и других нормативных документов при производстве земляных, ремонтных, дорожных, строительно-монтажных работ;

- восстановить в полном объеме в соответствии с требованиями настоящих Правил нарушенное благоустройство, сдать по акту в сроки, указанные в разрешении на осуществление земляных работ;

- предъявлять разрешение на осуществление земляных работ по требованию контролирующего органа и других органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции за производством земляных работ;

- в случае обнаружения действующей коммуникации или зеленых насаждений, не указанных в картографических материалах или не соответствующих им, лицо, ответственное за производство работ обязано вызвать на место представителей заказчика, проектной организации, отдела геодезии МКУ «СЗСР», контролирующего органа для принятия решения по данному вопросу;

- в случае повреждения подземных коммуникаций лица, производящие   работы, обязаны сообщить о повреждении владельцу этих коммуникаций,  в контролирующий орган,  и принять все возможные меры для быстрейшей ликвидации аварии за счет собственных средств;

- обеспечить безопасность движения пешеходов и транспорта в зоне производства земляных работ;

- в течение трех лет (гарантийный период) после завершения работ контролировать состояние объекта и, в случае возникновения просадок (провалов), в течение суток с момента обнаружения принять меры к их ликвидации;

- выполнять мероприятия по компенсации зеленых насаждений, объектов благоустройства в случае их сноса, уничтожения или повреждения;

- при осуществлении строительства, устройства, реконструкции объектов благоустройства, инженерных коммуникаций подготовить исполнительную документацию, включая геосъемку, и передать её уполномоченной службе администрации города, обеспечивающей ведение генерального плана города;

- выполнять иные требования Правил.

8.2. Контролирующий (уполномоченный) орган обязан:

- в установленные административным регламентом сроки оформить разрешение на осуществление земляных работ, его продление и закрытие по заявлению заказчика или его представителя;

- контролировать сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства, соблюдение условий производства земляных работ;

- после заявления заказчика о восстановлении нарушенного благоустройства в установленные административным регламентом сроки производить приемку благоустройства территории после производства земляных работ с оформлением акта о завершении земляных работ и восстановлении благоустройства;

- обеспечить явку своих представителей на место производства земляных работ по требованию заказчика в случае непредвиденной ситуации.

Раздел 9. Ответственность за нарушение правил производства земляных работ

9.1. Заказчик несет полную ответственность за организацию и проведение земляных работ, соблюдение техники безопасности, строительных норм и правил  и других нормативных документов, а также за своевременное и качественное восстановление нарушенного благоустройства.

9.2. За несоблюдение настоящих Правил заказчик работ привлекается к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Работы, проводимые без разрешения на осуществление земляных работ или с нарушениями настоящих Правил,  обнаруженные представителями  органов надзора или контролирующего органа, должны быть немедленно прекращены с составлением протокола об административном правонарушении и привлечением виновных к административной  ответственности в соответствии с действующим  законодательством.

9.4. Производство земляных работ, влекущих повреждение зеленых насаждений, нарушение конструкции дорог, тротуаров, других объектов и эементов благоустройства без письменного разрешения уполномоченного органа, а также несоблюдение сроков производства земляных работ и восстановления благоустройства, указанных в разрешении влечет наложение административного штрафа для граждан, должностных и юридических лиц в размерах, установленных частями 16,17,17-1 статьи 3 главы II Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» от 02.06.2010г. № 584-ЗО (в редакции от 06.11.2019).

9.5. В случае повреждения подземных коммуникаций, указанных в картографических материалах, лица, производящие   работы, обязаны принять меры для быстрейшей ликвидации аварии за счет собственных средств.

Раздел 10. Основные нормативные правовые акты, регулирующие

правила производства земляных работ

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Земельный кодекс Российской Федерации.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Устав муниципального образования «Город Снежинск».

6. «Правила благоустройства на территории муниципального образования «Город Снежинск» (утв. Решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 ( 136).

7. «Правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории Снежинского городского округа» (утв. Решением Собрания депутатов Снежинского городского округа  от 29.08.2013 ( 76).

8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.03.2023 № 438).

9. Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» от 02.06.2010г. № 584-ЗО (в редакции закона Челябинской области от 06.11.2019 № 26-ЗО).

10. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области и органа местного самоуправления в пределах их полномочий.